RUBIK SOTA

COLECCIÓN VOLUMEN 01

Plan de implementación técnica

Vestidor virtual con IA y Recomendador de estilo

Documento técnico para: Equipo de desarrollo + Asesor legal RGPD

Versión: 2.0 (RGPD-compliant by design)

Fecha: Mayo 2026

Estado: Listo para ejecución

Confidencialidad: Documento interno · No distribuir

# Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Contexto y objetivos de negocio

3. Compliance RGPD y AI Act (lectura obligatoria antes de codificar)

4. Arquitectura general del sistema

5. Modelo de datos (esquema SQL RGPD-compliant)

6. Endpoints del backend

7. Flujos de datos detallados

8. Plan por sprints (semanas 1 a 8)

9. Workflows de email marketing

10. Métricas clave y dashboard

11. Plan de pruebas previas a producción

12. Plan de incidentes y respuesta

13. Plan de mejora continua

14. Presupuesto detallado y costes recurrentes

15. Riesgos y mitigaciones

16. Anexos (prompt curado, checklist legal, plantillas)

# 1. Resumen ejecutivo

### Qué se va a construir

Dos funcionalidades nucleares para la web de RUBIK SOTA, que actualmente son simulaciones, se convertirán en sistemas reales que capturan datos cualificados para alimentar un programa de fidelidad por niveles ("Club RUBIK"):

- Probador AR Real: detección corporal en tiempo real con TensorFlow.js + MoveNet, superposición precisa de prendas sobre el cuerpo del usuario.

- Generador de Estilo IA Real: análisis de imagen del usuario con Color Thief (Sprint 1) y Claude 3.5 Sonnet Vision (Sprint 4) para devolver recomendaciones personalizadas con narrativa de marca.

- Sistema de captura y club de fidelidad: backend serverless en Supabase, segmentación automática en 4 tiers, ofertas personalizadas y workflows de email marketing.

### Objetivo estratégico

Las funcionalidades AR e IA no son features cosméticos. Son la punta de lanza para captar leads cualificados con perfil psicográfico (paleta cromática, estilo, tallas, intereses) que alimentan ofertas personalizadas y construyen una base de clientes premium recurrentes.

### Por qué este plan es diferente al brief original

El brief original presentaba un plan técnicamente sólido pero subestimaba el coste y la complejidad legal del tratamiento de datos biométricos, decisiones automatizadas y device fingerprinting. Este documento corrige los siguientes problemas detectados en revisión:

- Device fingerprinting eliminado por incompatibilidad con ePrivacy/AEPD.

- Datos biométricos (medidas corporales) tratados con base legal específica y retención limitada.

- Consents granulares separados (análisis puntual ≠ persistencia de perfil).

- Endpoints de derechos ARCO (acceso, rectificación, supresión, portabilidad) incluidos por defecto.

- Doble opt-in obligatorio en captura de email.

- Transparencia explícita en sistema de tiers (RGPD Art. 22).

- Cap absoluto de gasto en APIs externas con apagado automático.

- Plan de incidentes (notificación 72h a AEPD si hay brecha) documentado.

### Presupuesto total

| Concepto | Coste (€) | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo (Sprints 1-4) | 8.100 - 12.400 | 8 semanas |
| Endpoints derechos ARCO | 350 - 700 | Semana 2-3 |
| Asesor legal RGPD/AI Act | 500 - 900 | Una vez antes de Sprint 4 |
| Documentación AI Act | 200 - 400 | Una vez antes de lanzamiento |
| TOTAL desarrollo + legal | 9.150 - 14.400 | 8 semanas |
| Infraestructura recurrente | 50 - 250 / mes | Continuo |

Decisión clave para founder Sin la capa de compliance documentada en este plan, lanzar el sistema en UE expone a la marca a multas RGPD del 2-4% de facturación global. Hay precedentes de marcas pequeñas multadas con 50.000-200.000 € por device fingerprinting sin consentimiento y por perfilado automatizado. El presupuesto incluye explícitamente esta capa. No es opcional. No es "nice to have". Es la diferencia entre un sistema legal y un riesgo financiero existencial.

# 2. Contexto y objetivos de negocio

### Estado actual de la web

La web de RUBIK SOTA es una Single Page Application en HTML/CSS/JS vanilla, sin framework, sin backend. Tiene actualmente:

- 11 secciones (hero, galería, lookbook, co-creación, AR placeholder, IA placeholder, timeline, vídeo grid, polaroid, newsletter, footer).

- Catálogo cerrado de 10 prendas (79€-249€) con imágenes y vídeos profesionales propios (a subir desde web hermana).

- Sistema de cookies granular con 3 categorías (necesarias, funcionales, analíticas).

- Almacenamiento triple-fallback (localStorage → cookie técnica → memoria).

- Internacionalización ES/EN.

- Modal de política de privacidad in-page (texto base, requiere validación legal).

- Cumplimiento WCAG AA básico (skip-link, focus-trap, aria-labels, aria-pressed).

### Funcionalidades a transformar

Sección #section9 (PRUÉBATELO AHORA): actualmente solicita acceso a la cámara y dibuja un rectángulo naranja sobre el vídeo. No hay AR real. Se transformará en un probador con detección corporal.

Sección #section10 (TU ESTILO): actualmente acepta una foto pero solo la usa como preview. Las "recomendaciones" son un mapeo fijo según el tag de estilo seleccionado. Se transformará en un análisis cromático real (Sprint 1) y posteriormente en análisis IA con Claude Vision (Sprint 4).

### Estrategia de negocio detrás

Las dos funcionalidades son la punta de lanza para captar leads cualificados con perfil psicográfico. Cada interacción genera datos accionables que alimentan:

- Ofertas personalizadas por email (workflows automatizados).

- Club RUBIK con 4 tiers basados en engagement y compra.

- Mecánica viral mediante "comparte tu estilo RUBIK SOTA" (imagen generada para Instagram Stories).

- Inputs de diseño para Volumen 02 (qué paletas son más comunes en la audiencia).

# 3. Compliance RGPD y AI Act

LECTURA OBLIGATORIA Esta sección debe ser leída íntegramente por el equipo de desarrollo y revisada por el asesor legal ANTES de empezar Sprint 1. Las decisiones de arquitectura (especialmente del schema SQL en Sección 5) están condicionadas por estas obligaciones legales. Cualquier desviación aquí compromete el proyecto entero.

## 3.1. Marco legal aplicable

La marca opera en España y vende a la UE. Aplican simultáneamente:

- Reglamento (UE) 2016/679 — RGPD (datos personales).

- Directiva 2002/58/CE — ePrivacy (cookies y tecnologías de seguimiento).

- Ley Orgánica 3/2018 — LOPDGDD (transposición española del RGPD).

- Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act (en vigor desde agosto 2024, aplicable progresivamente).

- Real Decreto 1112/2018 — Accesibilidad web (referencia, no obligatorio para privado pero recomendado).

- Reglamento (UE) 2019/2161 — Omnibus (alegaciones tecnológicas y prácticas comerciales).

## 3.2. Categorías de datos tratados

El sistema procesará tres categorías con bases legales distintas. Esta clasificación condiciona qué consentimientos se piden y cuándo:

| Categoría | Ejemplo | Base legal | Consent requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos esenciales | idioma, flag de consent dado | Interés legítimo (Art. 6.1.f) | No |
| Datos funcionales | carrito, wishlist, votos co-creación | Consentimiento (Art. 6.1.a) | Sí, granular |
| Datos de contacto | email para newsletter, perfil de estilo | Consentimiento + double opt-in | Sí, doble |
| Datos biométricos | medidas corporales detectadas, paleta de la imagen | Consent. explícito (Art. 9.2.a) | Sí, separado y específico |
| Imagen del usuario | foto subida al generador IA | Consent. explícito + finalidad limitada | Sí, con retención cero por defecto |
| Decisiones automatizadas | tier asignado, oferta personalizada | Consent. + transparencia Art. 22 | Sí + derecho revisión humana |

## 3.3. Principios aplicables (privacidad por diseño)

### Minimización de datos (Art. 5.1.c)

- NO se almacena la imagen original subida al generador IA. Se procesa en memoria, se extraen paleta + tags, se descarta.

- NO se almacenan los frames de vídeo del probador AR. La detección de keypoints ocurre 100% en el navegador.

- NO se usa device fingerprinting. La identificación se basa exclusivamente en email confirmado.

- Las medidas corporales (body_metrics) solo persisten si el usuario lo consiente explícitamente, y se borran a los 90 días salvo renovación.

### Limitación de la finalidad (Art. 5.1.b)

- La paleta extraída de la imagen solo se usa para recomendar productos. No se cede a terceros, no se cruza con otros datasets.

- Los datos del Club RUBIK solo se usan para enviar ofertas personalizadas. No se venden, no se comparten con otras marcas.

### Limitación del plazo (Art. 5.1.e)

- Cuentas inactivas más de 24 meses → email de aviso y borrado a los 30 días si no hay respuesta.

- Body_metrics → retención máxima 90 días, renovable por nueva interacción.

- Logs de email → 24 meses (justificación contable y trazabilidad).

- Imágenes raw → 0 segundos (procesar y descartar).

### Granularidad del consentimiento (Art. 7.2)

Se separan al menos 4 consentimientos distintos. Cada uno con casilla independiente, no marcada por defecto, redactado en lenguaje claro:

- Cookies funcionales (carrito, wishlist persistente).

- Cookies analíticas (medición agregada de uso).

- Análisis puntual de imagen para recomendación (uso único, sin persistencia).

- Persistencia de perfil de estilo y newsletter (Club RUBIK).

- Adicionalmente: consent específico para detección corporal AR (datos biométricos), separado del resto.

## 3.4. Decisiones automatizadas (Art. 22)

El sistema de tiers asigna ofertas distintas según comportamiento del usuario. Eso es decisión automatizada con efecto significativo. La AEPD lo interpreta de forma amplia. Para cumplir:

- Documentar la lógica de tiers en una sección legal accesible al usuario (sin exponer fórmula exacta, pero sí criterios).

- Mostrar al usuario su tier actual y los criterios para cambiar (transparencia).

- Permitir solicitar revisión humana del tier asignado (botón en perfil).

- Incluir en la política de privacidad: "Este sitio usa decisiones automatizadas para personalizar ofertas. Tienes derecho a obtener intervención humana, expresar tu opinión y impugnar la decisión."

## 3.5. AI Act (Reglamento UE 2024/1689)

El sistema de recomendación con Claude Vision puede caer bajo categoría de "sistema de IA" según AI Act. Obligaciones aplicables:

- Transparencia: el usuario debe saber que está interactuando con un sistema de IA, no con una persona.

- Información clara sobre limitaciones y posible inexactitud de las recomendaciones.

- Documentación interna del modelo usado (Claude 3.5 Sonnet, versión, fecha).

- Mecanismo para reportar errores o sesgos en las recomendaciones.

- No clasificación como "alto riesgo" (las recomendaciones de moda no entran en categorías de Anexo III), pero sí obligaciones de transparencia.

## 3.6. Derechos ARCO (Art. 15-22)

El sistema debe implementar endpoints específicos para que el usuario ejerza sus derechos. Estos son obligatorios y bloqueantes para lanzar:

| Derecho | Endpoint | Plazo respuesta | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso (Art. 15) | GET /api/profile/:id/export | 30 días | Devuelve JSON con todos los datos del usuario |
| Rectificación (Art. 16) | PATCH /api/profile/:id | 30 días | Permite corregir email, paleta, etc. |
| Supresión (Art. 17) | DELETE /api/profile/:id | 30 días | Borrado en cascada de todas las tablas |
| Portabilidad (Art. 20) | GET /api/profile/:id/portable | 30 días | Mismo que acceso pero en formato estructurado |
| Oposición (Art. 21) | POST /api/profile/:id/object | Inmediato | Cesa de inmediato el perfilado automático |
| Limitación (Art. 18) | POST /api/profile/:id/restrict | 30 días | Marca el perfil como "solo conservación, sin uso" |

## 3.7. Plan de incidentes (Art. 33-34)

En caso de brecha de seguridad que afecte datos personales:

- Detectar (logs de Supabase + alertas Cloudflare).

- Contener (revocar tokens API, aislar BBDD afectada).

- Evaluar el riesgo (cuántos afectados, qué datos, gravedad).

- Notificar a la AEPD en 72 horas si hay riesgo (formulario online disponible).

- Notificar a los afectados si hay alto riesgo (Art. 34).

- Documentar el incidente en registro interno (obligatorio aunque no se notifique).

## 3.8. Asesor legal: cuándo y para qué

Antes de Sprint 1: revisión del modelo de datos y categorización (sección 5 de este documento). Estimado 2 horas. ~200€.

Antes de Sprint 4: redacción/revisión de política de privacidad final, textos de consents granulares, cláusulas AI Act. Estimado 4-6 horas. ~400-600€.

Antes de lanzamiento: auditoría final de implementación, registro de actividades de tratamiento (Art. 30 RGPD). Estimado 2 horas. ~200€.

Total esperado: 500-900 €. NO se puede prescindir de esto.

# 4. Arquitectura general del sistema

### Diagrama de capas

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ FRONTEND (SPA actual) │ │ index.html · CSS · JS vanilla · sin framework │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐ │ │ │ GENERADOR IA │ │ PROBADOR AR │ │ CAPTURA DE EVENTOS │ │ │ │ Color Thief │ │ TensorFlow │ │ + gestión consent │ │ │ │ + Claude API │ │ + MoveNet │ │ granular │ │ │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────────┬───────────┘ │ └─────────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BACKEND (Supabase Edge Functions) │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐ │ │ │ /api/style- │ │ /api/inter- │ │ /api/profile/:id │ │ │ │ profile │ │ action │ │ (CRUD + ARCO) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ /api/ │ │ /api/club- │ │ /api/profile/:id/ │ │ │ │ generate- │ │ tier/:id │ │ export · delete · │ │ │ │ style-claude │ │ │ │ object · restrict │ │ │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────────┬───────────┘ │ └─────────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BASE DE DATOS (Supabase PostgreSQL) │ │ │ │ style_profiles · interactions · club_members · products │ │ body_metrics_consented · offers · email_logs · consents · audit │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌────────────────────────────────┐ │ SERVICIOS EXTERNOS │ │ · Brevo (email automation) │ │ · Anthropic API (Claude) │ │ · Cloudflare (WAF + CDN) │ │ · Stripe (pagos, futuro) │ └────────────────────────────────┘

### Decisiones de stack y por qué

| Componente | Elegido | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Backend serverless | Supabase Edge Functions | PostgreSQL real, capa gratuita generosa, Row Level Security nativo |
| BBDD | PostgreSQL (Supabase) | JSONB para datos flexibles, índices eficientes, transacciones |
| Email marketing | Brevo | Capa gratuita 300 emails/día, double opt-in nativo, sede UE |
| Análisis IA | Claude 3.5 Sonnet (Anthropic) | Mejor calidad narrativa que GPT-4V para tono de marca, $0.017/análisis |
| Detección corporal | TensorFlow.js + MoveNet Thunder | 100% navegador (no envía datos), 30 fps, 2.7MB cacheable |
| Análisis cromático | Color Thief | JS puro 13KB, sin backend, gratuito |
| CDN + WAF | Cloudflare (capa gratuita) | Rate limiting, anti-DDoS, almacenamiento de imágenes generadas |
| Hosting | Vercel o Netlify | Gratuitos para SPA estática, SSL automático, edge network |

### Por qué NO se usa cierto stack

- Firebase Functions: alternativa válida, pero Supabase tiene PostgreSQL real (no NoSQL) que encaja mejor con relaciones del modelo.

- Google Cloud Vision API: descartado. Su análisis es plano ("detecto chaqueta, urbano, oscuro") frente al narrativo de Claude. Si se va a invertir, mejor saltar a Nivel 3 directamente.

- GPT-4 Vision (OpenAI): alternativa equivalente a Claude. Se elige Claude por mejor seguimiento de tono de marca y prompts complejos. Decisión revisable.

- Three.js + MediaPipe (AR Nivel 3): fuera de escala para Volumen 01. Coste de modelado 3D de las 10 prendas (4.000-15.000€) y desarrollo (5.000-10.000€). Aplazado a Volumen 03 si Volumen 01 valida el concepto.

# 5. Modelo de datos (esquema SQL RGPD-compliant)

Cambios respecto al brief original 1. Eliminado el campo fingerprint (device fingerprinting requiere consent específico ePrivacy y aporta poco valor de negocio). 2. body_metrics movidos a tabla separada body_metrics_consented con cifrado, retención 90 días y borrado automático. 3. Añadida tabla consents con histórico granular de qué consintió el usuario y cuándo. 4. Añadida tabla audit_log para trazabilidad RGPD. 5. Añadidos campos email_confirmed_at y consent_version para double opt-in. 6. Triggers automáticos para registrar borrado en cascada y solicitudes ARCO.

## 5.1. Tabla style_profiles

Registro principal de cada usuario identificado. Un registro por email único confirmado.

CREATE TABLE style_profiles ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, email_confirmed_at TIMESTAMPTZ, -- NULL hasta double opt-in confirmado email_confirmation_token VARCHAR(64), -- Token único para email de confirmación palette JSONB NOT NULL DEFAULT '[]', -- [{hex, name, pct}] de la última sesión style_tags TEXT[] DEFAULT '{}', -- ['streetwear','industrial'] total_sessions INTEGER DEFAULT 1, first_session_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), last_session_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), language VARCHAR(5) DEFAULT 'es', -- ISO 639-1 consent_version VARCHAR(10) NOT NULL, -- Versión del texto legal aceptado marketing_opt_in BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Específico para newsletter is_anonymized BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- TRUE si solicitó borrado (mantener registro fiscal) is_restricted BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- TRUE si solicitó limitación Art. 18 created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_style_profiles_email ON style_profiles(email); CREATE INDEX idx_style_profiles_confirmed ON style_profiles(email_confirmed_at) WHERE email_confirmed_at IS NOT NULL; CREATE INDEX idx_style_profiles_active ON style_profiles(last_session_at) WHERE is_anonymized = FALSE;

## 5.2. Tabla consents (NUEVA — granularidad RGPD)

Histórico de qué consintió el usuario y cuándo. Crítica para defender ante AEPD si hay reclamación.

CREATE TABLE consents ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), profile_id UUID REFERENCES style_profiles(id) ON DELETE CASCADE, consent_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'cookies_functional', 'cookies_analytics', 'image_analysis_oneshot', 'profile_persistence', 'biometric_ar', 'newsletter' granted BOOLEAN NOT NULL, -- TRUE si dio consent, FALSE si lo retiró granted_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), consent_text TEXT NOT NULL, -- Copia literal del texto que aceptó consent_version VARCHAR(10) NOT NULL, -- Versión del texto legal ip_country VARCHAR(2), -- ISO 3166-1 alpha-2 (no IP completa, solo país, anonimizado) user_agent_hash VARCHAR(64), -- Hash SHA-256 del UA (no el UA completo) withdrawn_at TIMESTAMPTZ, -- NULL si aún vigente withdrawal_reason TEXT -- Razón opcional si lo retiró ); CREATE INDEX idx_consents_profile ON consents(profile_id); CREATE INDEX idx_consents_type_active ON consents(consent_type, granted) WHERE withdrawn_at IS NULL;

Por qué este diseño Cada acción que requiere consent crea una fila en consents. Si el usuario lo retira, NO se borra la fila: se rellena withdrawn_at. Esto permite demostrar a la AEPD: "el día X consintió esto, el día Y lo retiró, desde Y no procesamos esos datos". No guardamos IP completa (es dato personal). Solo país (interés legítimo de saber si tratamos con sujetos UE) y hash del User-Agent (anti-fraude).

## 5.3. Tabla interactions

CREATE TABLE interactions ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), profile_id UUID REFERENCES style_profiles(id) ON DELETE CASCADE, event_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'style_generated','ar_started','ar_tried','ar_captured', -- 'ar_shared','added_cart','added_wishlist','purchased', -- 'newsletter_subscribed','consent_granted','consent_withdrawn' product_id INTEGER REFERENCES products(id) ON DELETE SET NULL, duration_sec INTEGER, -- Solo para eventos AR metadata JSONB DEFAULT '{}', -- Datos no-personales (device type, light condition...) session_id VARCHAR(64), -- UUID generado en frontend para agrupar eventos created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_interactions_profile ON interactions(profile_id); CREATE INDEX idx_interactions_event ON interactions(event_type); CREATE INDEX idx_interactions_created ON interactions(created_at); CREATE INDEX idx_interactions_product ON interactions(product_id) WHERE product_id IS NOT NULL;

## 5.4. Tabla body_metrics_consented (NUEVA — datos biométricos aislados)

Datos biométricos en tabla separada, con consent específico, retención corta y borrado automático.

CREATE TABLE body_metrics_consented ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), profile_id UUID REFERENCES style_profiles(id) ON DELETE CASCADE UNIQUE, estimated_size VARCHAR(5), -- 'XS','S','M','L','XL','XXL' shoulder_width_norm DECIMAL(4,3), -- Ratio normalizado (no píxeles raw) torso_height_norm DECIMAL(4,3), -- Ratio normalizado consent_id UUID REFERENCES consents(id), -- Apunta al consent específico que autorizó expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, -- 90 días desde creación created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Función automática para borrado tras expiración (cron de Supabase) CREATE OR REPLACE FUNCTION cleanup_expired_biometrics() RETURNS void AS $$ BEGIN DELETE FROM body_metrics_consented WHERE expires_at < NOW(); END; $$ LANGUAGE plpgsql; -- Programar ejecución diaria SELECT cron.schedule('cleanup-biometrics', '0 3 * * *', 'SELECT cleanup_expired_biometrics()');

Decisiones de minimización NO almacenamos píxeles raw (shoulder_width_px). Almacenamos ratios normalizados (shoulder_width / torso_height) que son útiles para estimar talla pero NO permiten reconstruir la imagen ni identificar al usuario. NO se asocian a una imagen guardada. La imagen del usuario nunca toca disco; los ratios se calculan en frontend y se envían al backend. Retención 90 días por defecto. Cada nueva sesión AR confirmada renueva. Sin actividad → borrado automático.

## 5.5. Tabla club_members

CREATE TABLE club_members ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), profile_id UUID REFERENCES style_profiles(id) ON DELETE CASCADE UNIQUE, tier INTEGER DEFAULT 1 CHECK (tier BETWEEN 1 AND 4), total_spent DECIMAL(10,2) DEFAULT 0, total_orders INTEGER DEFAULT 0, engagement_score INTEGER DEFAULT 0, -- Calculado por triggers joined_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), upgraded_at TIMESTAMPTZ, last_offer_sent_at TIMESTAMPTZ, last_offer_code VARCHAR(20), human_review_requested BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Art. 22 RGPD human_review_at TIMESTAMPTZ, notes TEXT -- Notas internas equipo ); CREATE INDEX idx_club_members_tier ON club_members(tier); CREATE INDEX idx_club_members_review ON club_members(human_review_requested) WHERE human_review_requested = TRUE;

## 5.6. Tabla products (extensión de catálogo existente)

ALTER TABLE products ADD COLUMN IF NOT EXISTS colors JSONB DEFAULT '[]'; -- Ejemplo: [{"hex":"#1A1A1A","name":"Negro carbón","pct":80},{"hex":"#FF5C00","name":"Naranja señal","pct":20}] ALTER TABLE products ADD COLUMN IF NOT EXISTS style_tags TEXT[] DEFAULT '{}'; -- Ejemplo: ['industrial','outerwear','streetwear','monocromo'] ALTER TABLE products ADD COLUMN IF NOT EXISTS ar_anchor JSONB DEFAULT '{}'; -- Ejemplo: {"shoulder_offset_x":0.15,"shoulder_offset_y":0.28,"scale_factor":1.2} ALTER TABLE products ADD COLUMN IF NOT EXISTS ar_overlay_url TEXT; -- URL de imagen PNG con transparencia para superponer en AR ALTER TABLE products ADD COLUMN IF NOT EXISTS stock INTEGER DEFAULT 0; ALTER TABLE products ADD COLUMN IF NOT EXISTS active BOOLEAN DEFAULT TRUE;

## 5.7. Tabla offers

CREATE TABLE offers ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, tier_target INTEGER NOT NULL CHECK (tier_target BETWEEN 1 AND 4), discount_pct INTEGER NOT NULL CHECK (discount_pct BETWEEN 5 AND 50), max_uses INTEGER DEFAULT 100, used_count INTEGER DEFAULT 0, expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

## 5.8. Tabla email_logs

CREATE TABLE email_logs ( id SERIAL PRIMARY KEY, profile_id UUID REFERENCES style_profiles(id) ON DELETE SET NULL, email_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'welcome_doi', 'look_personalizado', 'oferta_tier', 'recovery_ar' sent_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), opened_at TIMESTAMPTZ, clicked_at TIMESTAMPTZ, converted_at TIMESTAMPTZ, unsubscribed_at TIMESTAMPTZ -- Si pulsó unsubscribe en este email ); -- Retención 24 meses, después se anonimiza profile_id CREATE OR REPLACE FUNCTION anonymize_old_email_logs() RETURNS void AS $$ BEGIN UPDATE email_logs SET profile_id = NULL WHERE sent_at < NOW() - INTERVAL '24 months'; END; $$ LANGUAGE plpgsql; SELECT cron.schedule('anonymize-email-logs', '0 4 1 * *', 'SELECT anonymize_old_email_logs()');

## 5.9. Tabla audit_log (NUEVA — trazabilidad RGPD Art. 30)

Registro de todas las operaciones sensibles. Obligatorio para defenderse en una auditoría AEPD.

CREATE TABLE audit_log ( id SERIAL PRIMARY KEY, profile_id UUID REFERENCES style_profiles(id) ON DELETE SET NULL, action VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'profile_created','consent_granted','consent_withdrawn', -- 'arco_access','arco_delete','arco_export','arco_object', -- 'data_breach','admin_intervention' actor VARCHAR(50), -- 'user','system','admin:email@empresa.com' details JSONB, -- Contexto adicional ip_country VARCHAR(2), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_audit_profile ON audit_log(profile_id); CREATE INDEX idx_audit_action ON audit_log(action); CREATE INDEX idx_audit_created ON audit_log(created_at);

## 5.10. Triggers automáticos clave

Triggers que mantienen la BBDD en estado coherente sin código adicional:

-- Trigger 1: actualizar updated_at automáticamente CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_set_timestamp() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN NEW.updated_at = NOW(); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER set_timestamp_profiles BEFORE UPDATE ON style_profiles FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trigger_set_timestamp(); -- Trigger 2: registro automático en audit_log al borrar perfil CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_audit_profile_delete() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN INSERT INTO audit_log (profile_id, action, actor, details) VALUES (OLD.id, 'arco_delete', 'user', jsonb_build_object('email_hash', md5(OLD.email))); RETURN OLD; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER audit_profile_delete BEFORE DELETE ON style_profiles FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trigger_audit_profile_delete();

## 5.11. Row Level Security (RLS)

Supabase fuerza RLS por defecto. Política aplicable a todas las tablas con datos personales:

-- Solo el usuario autenticado puede leer su propio perfil ALTER TABLE style_profiles ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY profile_self_read ON style_profiles FOR SELECT USING (auth.uid() = id::text); CREATE POLICY profile_self_update ON style_profiles FOR UPDATE USING (auth.uid() = id::text); CREATE POLICY profile_self_delete ON style_profiles FOR DELETE USING (auth.uid() = id::text); -- El service_role (usado por edge functions) tiene acceso total CREATE POLICY profile_service_all ON style_profiles FOR ALL USING (auth.jwt()->>'role' = 'service_role');

# 6. Endpoints del backend

Todos los endpoints son Supabase Edge Functions (TypeScript/Deno). Devuelven JSON. Errores con códigos HTTP estándar. Rate limiting por IP + email + global.

Convenciones Auth: header Authorization: Bearer <token>. El token es generado tras confirmación de email (double opt-in) y guardado en cookie httpOnly + sessionStorage. Rate limit: 60 req/min por IP, 100 req/hora por email. Versioning: prefijo /api/v1/ para permitir evoluciones sin breaking changes. CORS: solo orígenes permitidos (rubiksota.com y staging).

## 6.1. Endpoints de captura de perfil

### POST /api/v1/style-profile

// Crea o actualiza un perfil de estilo (Sprint 1, Color Thief) POST /api/v1/style-profile Headers: Content-Type: application/json Body: { email: "cliente@ejemplo.com", palette: [{hex:"#1A1A1A", name:"Negro carbón", pct:45}, ...], style_tags: ["streetwear","industrial"], source: "color_thief", // o "claude_vision" consents: { profile_persistence: true, // consent específico granular newsletter: true // consent específico granular }, consent_version: "1.0.0", // versión del texto legal aceptado language: "es" } Response 201: { profile_id: "uuid", is_new: true, email_confirmation_required: true, recommended_products: [0, 3, 7], tier: 1 } Response 200 (existente): { profile_id: "uuid", is_new: false, recommended_products: [0, 3, 7], tier: 2 } Errores: 400: email inválido o consents faltantes 409: email ya en proceso de confirmación 429: rate limit excedido

### POST /api/v1/email-confirm/:token

// Confirma email tras double opt-in POST /api/v1/email-confirm/:token Response 200: { profile_id: "uuid", email_confirmed: true, session_token: "jwt..." // token para futuras requests } Errores: 404: token no encontrado 410: token expirado (>24h)

### POST /api/v1/interaction

POST /api/v1/interaction Headers: Authorization: Bearer <token> Body: { event_type: "ar_tried", product_id: 0, duration_sec: 12, metadata: { device: "mobile", light_condition: "good" } } Response 201: { interaction_id: "uuid", tier_updated: false // true si esta interacción cambió tier }

## 6.2. Endpoints de análisis IA

### POST /api/v1/generate-style-claude

POST /api/v1/generate-style-claude Headers: Authorization: Bearer <token> (opcional, mejora respuesta si hay perfil previo) Body: { image_base64: "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQ...", consent_oneshot: true, // consent específico solo para este análisis consent_version: "1.0.0" } Response 200: { analysis: "Veo una chaqueta oversize negra con jeans rotos...", palette: [{hex:"#1A1A1A", name:"Negro carbón", pct:60}, ...], style_tags: ["industrial","oversize","monocromo"], recommended_products: [ { id: 4, name: "Parka Industrial", price: 219, reason: "Amplifica el aire industrial sin saturar..." } ], share_token: "a1b2c3" // para mecánica viral, opcional } Errores: 400: imagen no válida o demasiado grande (>4MB) 402: cap mensual de gasto alcanzado (apagado automático) 422: no se detectó persona en la imagen 429: rate limit (5/sesión, 10/día por IP) 503: API de Anthropic no disponible Importante: la imagen NO se almacena. Se procesa en memoria, se descarta.

## 6.3. Endpoints de Club RUBIK

### GET /api/v1/club-tier/:profile_id

GET /api/v1/club-tier/:profile_id Headers: Authorization: Bearer <token> Response 200: { profile_id: "uuid", current_tier: 3, tier_name: "Cliente", next_tier: 4, next_tier_name: "Premium", progress_to_next_pct: 65, missing_for_next: "Gasta 52€ más o compra 1 prenda adicional", benefits: [ "15% descuento en próxima compra", "Invitación a evento privado online" ], active_offer: { code: "RS-PREMIUM-2025", discount: 15, expires: "2025-12-31" }, human_review_available: true, // Art. 22 RGPD tier_logic_url: "/legal/club-tiers" }

### POST /api/v1/club-tier/:profile_id/request-review

// Usuario solicita revisión humana de su tier (Art. 22 RGPD) POST /api/v1/club-tier/:profile_id/request-review Headers: Authorization: Bearer <token> Body: { reason: "Texto del usuario explicando por qué solicita revisión" } Response 200: { request_id: "uuid", status: "pending", expected_response_by: "2026-05-15" // 30 días desde solicitud }

## 6.4. Endpoints ARCO (RGPD)

Endpoints obligatorios bajo RGPD Estos 6 endpoints son OBLIGATORIOS antes de lanzar a producción. Sin ellos, el sistema viola los Arts. 15-22 RGPD y queda expuesto a multas. Cualquier solicitud ARCO debe ser respondida en 30 días naturales (Art. 12.3 RGPD). El sistema notifica automáticamente al equipo cuando hay solicitud pendiente.

### GET /api/v1/profile/:id/export (Acceso + Portabilidad)

GET /api/v1/profile/:id/export Headers: Authorization: Bearer <token> Response 200: { profile: { ... datos de style_profiles ... }, consents: [ ... histórico de consents ... ], interactions: [ ... histórico de eventos ... ], body_metrics: { ... si existe ... }, club_membership: { ... }, email_logs: [ ... emails enviados ... ], exported_at: "2026-05-01T12:00:00Z", format: "json" } Header: Content-Disposition: attachment; filename="rubiksota-mis-datos-2026-05-01.json" Acción audit_log: 'arco_access' o 'arco_export'

### PATCH /api/v1/profile/:id (Rectificación)

PATCH /api/v1/profile/:id Headers: Authorization: Bearer <token> Body (campos opcionales que se quieran corregir): { email: "nuevo@ejemplo.com", // requiere re-confirmación language: "en", marketing_opt_in: false } Response 200: { profile_id: "uuid", updated_fields: ["email","language"] } Si email cambia: nueva fila email_logs tipo "email_change_confirmation" Acción audit_log: 'arco_rectify'

### DELETE /api/v1/profile/:id (Supresión)

DELETE /api/v1/profile/:id Headers: Authorization: Bearer <token> Body: { confirm: true, // doble confirmación obligatoria reason: "Texto opcional" } Response 200: { deleted: true, deleted_at: "2026-05-01T12:00:00Z" } Comportamiento: - Borra en cascada: consents, interactions, body_metrics, club_membership - Anonimiza email_logs (mantiene fila pero pone profile_id=NULL) - Crea registro audit_log con 'arco_delete' (no contiene email original, solo hash) - Notifica a Brevo para eliminar de listas (vía webhook) Excepción legal: si hay órdenes de compra pendientes con obligaciones fiscales, se anonimiza el perfil pero se mantiene el registro de la orden 5 años (Ley 58/2003 General Tributaria).

### POST /api/v1/profile/:id/object (Oposición Art. 21)

POST /api/v1/profile/:id/object Headers: Authorization: Bearer <token> Body: { scope: "profiling" // o "marketing","all" } Response 200: { object_at: "2026-05-01T12:00:00Z" } Acción inmediata: - scope="profiling": detiene cálculo de tier, marca is_restricted=TRUE - scope="marketing": marca marketing_opt_in=FALSE, unsubscribe Brevo - scope="all": ambos

### POST /api/v1/profile/:id/restrict (Limitación Art. 18)

POST /api/v1/profile/:id/restrict Marca is_restricted=TRUE. El perfil se conserva pero NO se procesa. No se envían emails, no se calcula tier, no se ofrecen recomendaciones. El usuario puede revertirlo con DELETE /api/v1/profile/:id/restrict

## 6.5. Endpoints administrativos (uso interno)

### GET /api/v1/admin/dashboard (auth admin only)

// Dashboard de métricas para el equipo interno GET /api/v1/admin/dashboard Headers: Authorization: Bearer <admin_token> Response 200: { total_profiles: 1245, confirmed_profiles: 987, by_tier: { 1: 654, 2: 234, 3: 78, 4: 21 }, ar_sessions_last_7d: 423, style_generated_last_7d: 612, arco_requests_pending: 2, monthly_api_cost: 47.20, monthly_api_cap: 300, conversion_rate: 0.067 }

### GET /api/v1/admin/arco-requests

Lista de solicitudes ARCO pendientes. Notificación por email al equipo cuando llegue una nueva.

# 7. Flujos de datos detallados

## 7.1. Flujo: Generación de estilo con Color Thief (Sprint 1)

- Usuario llega a #section10 y ve el formulario de subida.

- Antes de subir foto, se le muestra texto claro: "Tu foto se analiza en tu navegador. No se envía a ningún servidor. Solo se guarda la paleta de colores que extraemos si tú lo decides."

- Usuario sube foto → Color Thief (en el navegador, librería 13KB) extrae paleta de 5 colores dominantes.

- Frontend muestra círculo cromático con SU paleta.

- Frontend cruza paleta con productDataBase (matching local cromático: complementarios, análogos, triádicos).

- Frontend muestra 3-4 productos recomendados con explicación visual.

- CTA suave: "Guarda tu perfil de estilo y recibe ofertas personalizadas (opcional)".

- Si usuario acepta: aparece formulario con email + 2 checkboxes (persistencia perfil + newsletter).

- POST /api/v1/style-profile con email + paleta + consents.

- Backend valida: email no existe o existe sin confirmar.

- Backend crea registro con email_confirmed_at=NULL, genera token de confirmación.

- Backend dispara email vía Brevo: "Confirma tu email para activar tu perfil RUBIK SOTA".

- Usuario recibe email, click en link → POST /api/v1/email-confirm/:token.

- Backend marca email_confirmed_at=NOW(), crea club_member tier=1, registra consent en consents.

- Backend envía email "Bienvenida + tu look RUBIK SOTA personalizado".

- Usuario en navegador recibe session_token y se mantiene autenticado.

## 7.2. Flujo: Probador AR con MoveNet (Sprint 2)

- Usuario llega a #section9 y ve la card explicativa.

- Texto claro previo a activar cámara: "Detectamos puntos de tu cuerpo (hombros, caderas) para superponer la prenda. Esto se considera dato biométrico. Necesitamos tu consentimiento específico."

- Checkbox: "Acepto que se detecten puntos de mi cuerpo en mi navegador para superponer la prenda. La imagen no se envía a servidores."

- Usuario marca y pulsa ACTIVAR CÁMARA.

- Frontend solicita permiso de cámara (navigator.mediaDevices.getUserMedia).

- Frontend carga TensorFlow.js + MoveNet Thunder (~2.7MB, cacheable).

- Frontend inicia bucle de detección a 30 fps. 17 keypoints corporales.

- Cálculo de ratios: shoulder_width / torso_height (NO píxeles raw).

- Usuario selecciona prenda → frontend carga ar_overlay_url + ar_anchor.

- Posicionamiento en tiempo real: la prenda PNG se ancla a los keypoints de hombros y caderas.

- Eventos internos sin BBDD aún: ar_started timestamp.

- Si usuario tiene profile_id en sesión: POST /api/v1/interaction tipo "ar_tried" cada cambio de prenda.

- Usuario pulsa CAPTURAR → canvas combina frame + overlay → descarga PNG localmente.

- POST /api/v1/interaction tipo "ar_captured" con metadata + body_ratios (si consent biométrico).

- Backend actualiza body_metrics_consented (con expires_at = NOW + 90 días).

- Backend recalcula tier si aplica.

- Usuario pulsa DETENER → frontend libera stream y descarga TensorFlow del DOM.

## 7.3. Flujo: Generación con Claude Vision (Sprint 4)

- Usuario sube foto en mismo flujo que Sprint 1.

- Aviso AI Act específico: "Esta función usa inteligencia artificial (Claude 3.5 Sonnet de Anthropic). Las recomendaciones son orientativas y pueden contener errores. Tienes derecho a solicitar revisión humana."

- Checkbox de consent_oneshot específico (distinto del consent persistencia).

- Frontend convierte imagen a base64, comprime a max 1024px lado largo (sharp en cliente o redimensión canvas).

- POST /api/v1/generate-style-claude.

- Backend (Edge Function): valida rate limiting (5/sesión, 10/día por IP).

- Backend valida cap mensual de gasto (300€/mes). Si superado → error 402.

- Backend redimensiona si >2MB.

- Backend llama a Anthropic API con prompt curado de marca + imagen.

- Anthropic responde en ~3-8 segundos con análisis narrativo.

- Backend parsea respuesta: análisis textual, paleta detectada, IDs de productos recomendados.

- Backend NO almacena la imagen original. Solo paleta + tags si hay consent persistencia.

- Backend genera share_token único para mecánica viral.

- Frontend muestra análisis + productos + botón COMPARTIR.

- Si usuario comparte: Cloudflare Worker genera OG image dinámica con paleta + branding.

- Tráfico orgánico desde redes sociales → ciclo viral.

## 7.4. Flujo: Sistema de tiers automático

Cron job cada 6 horas O event-driven cuando hay interacción significativa:

- Recorre club_members.

- Para cada miembro, calcula métricas de los últimos 90 días.

- Aplica reglas de tier (transparentes, documentadas en /legal/club-tiers).

- Si tier cambió: actualiza club_members.tier y upgraded_at.

- Genera offer_code específico para el nuevo tier.

- Dispara webhook a Brevo: email "Has subido a Tier X".

- Registra en email_logs y audit_log.

### Reglas de tier transparentes

| Tier | Nombre | Criterios | Beneficios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curioso | Email confirmado | Newsletter mensual |
| 2 | Engaged | Engagement score ≥10 + actividad ≤14 días | Acceso anticipado lanzamientos |
| 3 | Cliente | total_spent ≥100€ O total_orders ≥1 | 15% descuento próxima compra |
| 4 | Premium | total_spent ≥300€ O total_orders ≥2 | Preventa 48h + pieza numerada |

engagement_score = ar_sessions × 3 + style_generated × 2 + wishlist_added × 1 + cart_added × 2.

Esta fórmula DEBE estar publicada en /legal/club-tiers para cumplir transparencia Art. 22.

# 8. Plan por sprints (semanas 1 a 8)

Principio rector Cada sprint termina con DOS entregables: la funcionalidad técnica Y la documentación legal/compliance asociada. Sin la segunda parte, el sprint NO se considera cerrado. Cada sprint cierra con sesión de QA (50% técnico, 30% UX, 20% legal/compliance).

## 8.1. Sprint 1 (Semanas 1-2): Cimientos legales + Generador IA Nivel 1

### Objetivo del sprint

Tener un generador de estilo funcional con análisis cromático real, captura de email con double opt-in y backend de datos en producción, todo cumpliendo RGPD desde el día uno.

### Entregables técnicos

- Schema SQL completo desplegado en Supabase (10 tablas con RLS).

- Triggers automáticos: update timestamps, audit_log en borrado.

- Endpoints: POST /style-profile, POST /email-confirm, POST /interaction, GET /profile/:id/export, DELETE /profile/:id.

- Frontend: integración Color Thief en #section10.

- Frontend: formulario consent granular (3 checkboxes separados).

- Frontend: flujo email confirmation visual (página de confirmación).

- Integración Brevo con templates: confirmación + bienvenida + look personalizado.

- Cron job de cleanup_expired_biometrics (preparado aunque sin uso aún).

### Entregables legales/compliance

- Política de privacidad v1.0 (revisada por asesor legal).

- Textos de los 4 consents granulares (revisados por asesor legal).

- Página /legal/club-tiers con explicación transparente de tiers.

- Página /legal/derechos con explicación de cómo ejercer ARCO.

- Registro de actividades de tratamiento (Art. 30 RGPD), formato Excel.

### Tareas detalladas

| Día | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Setup Supabase + schema completo | Backend | 4 |
| L1 | Configurar Brevo + templates de email | Backend | 3 |
| M1 | Endpoint POST /style-profile + tests | Backend | 6 |
| M1 | Endpoint POST /email-confirm + tests | Backend | 4 |
| X1 | Frontend Color Thief integration | Frontend | 6 |
| X1 | Frontend formulario consent granular | Frontend | 4 |
| J1 | Frontend círculo cromático visual | Frontend | 6 |
| J1 | Frontend matching cromático con catálogo | Frontend | 4 |
| V1 | Endpoint POST /interaction | Backend | 3 |
| V1 | Sesión revisión legal con asesor | Founder + Legal | 2 |
| L2 | Endpoint GET /profile/:id/export | Backend | 4 |
| L2 | Endpoint DELETE /profile/:id (con cascada) | Backend | 4 |
| M2 | Frontend perfil de usuario (ver/borrar/exportar) | Frontend | 6 |
| X2 | Tests E2E flujo completo | QA | 6 |
| J2 | Despliegue staging + sesión QA | Equipo | 4 |
| V2 | Despliegue producción + sesión retrospectiva | Equipo | 3 |

### Criterios de aceptación Sprint 1

- Un usuario sube foto, ve paleta + 3 productos recomendados, deja email y consents.

- Recibe email de confirmación en menos de 30 segundos.

- Click en link → confirma email → recibe email de bienvenida personalizado.

- Si abre /perfil ve sus datos y puede borrarse a sí mismo.

- GET /profile/:id/export devuelve JSON completo.

- Política de privacidad publicada y aceptada por asesor legal.

- Audit_log registra cada acción ARCO automáticamente.

### Estimación

Horas: 60-80 horas

Coste desarrollo: 1.800-2.500 € (a 35€/h)

Coste running: 0 € (Supabase + Brevo en capa gratuita)

## 8.2. Sprint 2 (Semanas 3-4): Probador AR Nivel 2 con MoveNet

### Objetivo del sprint

Convertir el placeholder AR en un probador real con detección corporal en tiempo real. Saltamos Nivel 1 (silueta guía) directamente a Nivel 2 porque Nivel 1 deteriora la marca.

### Entregables técnicos

- Integración TensorFlow.js + MoveNet Thunder en #section9.

- Detección de 17 keypoints a 30fps con guías UX (encuadre, distancia, luz).

- Sistema de anclaje de prendas PNG sobre keypoints (hombros + caderas).

- Carga lazy de TensorFlow (solo cuando se entra a la sección).

- Cleanup automático al salir de la sección o cerrar pestaña.

- Captura de foto con overlay aplicado (drawImage + composite).

- Cálculo de ratios corporales normalizados (sin píxeles raw).

- Tabla body_metrics_consented activa con expires_at automático.

### Entregables UX

- Tutorial visual previo (3 pasos: enciende cámara, encuadra hasta cintura, mantén distancia 1m).

- Feedback en tiempo real: "Te detectamos correctamente" / "Acércate más" / "Mejora la luz".

- Selector de prendas con preview pequeño.

- Botón claro DETENER (privacidad).

- Indicador de cámara activa siempre visible.

### Entregables legales

- Texto consent específico biométrico (revisado por legal).

- Aviso explícito de procesamiento local (no envía datos).

- Documentación interna de retención body_metrics (90 días).

### Riesgos del sprint

- Calidad del overlay depende de luz y encuadre del usuario. Mitigación: UX guiada + fallback elegante.

- Safari iOS quisquilloso con TensorFlow.js. Mitigación: testing dedicado iOS.

- Móviles antiguos con poca CPU pueden ir lentos. Mitigación: detectar y caer a 15fps si es necesario.

### Estimación

Horas: 80-120 horas

Coste desarrollo: 2.800-4.200 € (incluye gestión legal body_metrics)

Coste running: 0 € (TensorFlow corre en cliente)

## 8.3. Sprint 3 (Semanas 5-6): Sistema de tiers + Club RUBIK

### Objetivo del sprint

Convertir las interacciones acumuladas en un sistema de fidelidad funcional con ofertas personalizadas, dashboard interno y workflows automatizados de email.

### Entregables técnicos

- Lógica de cálculo de tier (cron 6h + event-driven).

- Endpoint GET /club-tier/:id con respuesta completa (progreso, beneficios, oferta activa).

- Endpoint POST /request-review (Art. 22 RGPD).

- Generación automática de offer_codes únicos por tier.

- Workflows Brevo: bienvenida-tier1, upgrade-tier-X, oferta-mensual-tierX.

- Dashboard interno (Retool o vista Supabase Studio personalizada) con: total perfiles, distribución tiers, métricas conversión, ARCO pendientes, gasto mensual API.

### Entregables legales

- Página /legal/club-tiers ampliada con fórmula engagement_score.

- Texto explicativo Art. 22 visible en perfil de usuario.

- Botón "Solicitar revisión humana" en perfil del usuario.

- Procedimiento interno documentado: cómo procesar solicitud de revisión humana.

### Estimación

Horas: 60-90 horas

Coste desarrollo: 2.100-3.200 €

Coste running: 0-30 € (Brevo si supera 300 emails/día)

## 8.4. Sprint 4 (Semanas 7-8): Generador IA Nivel 3 con Claude Vision

### Objetivo del sprint

Subir el generador de estilo a IA real con análisis narrativo de Claude 3.5 Sonnet. Diferenciador competitivo principal.

### Entregables técnicos

- Endpoint /api/v1/generate-style-claude (Edge Function).

- Prompt curado de marca (~500 palabras, en /home/claude/anexo_prompt.md).

- Rate limiting multinivel: por sesión (5), por IP/día (10), global mensual (cap €).

- Detección automática de "no hay persona en imagen" (Claude lo hace nativamente).

- Cap absoluto de gasto: €300/mes con apagado automático del feature.

- Generación de share_image dinámica (Cloudflare Worker o Satori).

- Mecánica viral: botón compartir a Instagram Stories, Twitter, WhatsApp.

### Entregables AI Act

- Disclaimer visible: "Esta función usa IA. Recomendaciones orientativas. Puede contener errores."

- Documentación interna del modelo: Claude 3.5 Sonnet versión, fecha, tipo de entrada/salida.

- Mecanismo para reportar recomendaciones erróneas o sesgadas.

- Registro en audit_log de cada análisis con coste asociado.

### Estimación

Horas: 60-90 horas

Coste desarrollo: 2.100-3.200 €

Coste running: 30-100 € / mes (Anthropic API)

# 9. Workflows de email marketing

Todos los workflows usan Brevo (sede UE, RGPD-compliant by default). Cada email tiene unsubscribe link obligatorio. Tracking de apertura solo si el usuario consiente analytics.

## 9.1. Workflow: Onboarding (post Color Thief)

| Día | Asunto | Contenido | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 0 (inmediato) | Confirma tu email para activar tu perfil | Link de confirmación + texto legal claro | CONFIRMAR |
| Día 0 (post DOI) | Tu perfil RUBIK SOTA está listo | Paleta detectada + 3 productos recomendados con explicación cromática | VER MI LOOK |
| Día 3 | La historia detrás de tu paleta | Educativo: teoría del color en moda urbana, ejemplos | EXPLORAR COLECCIÓN |
| Día 7 | Las prendas que combinan con tu estilo | Código descuento 10% (Tier 1) + recomendaciones | COMPRAR |

## 9.2. Workflow: Recovery post-AR

| Cuándo | Asunto | Contenido |
| --- | --- | --- |
| +24h tras probar AR | ¿Sigues pensando en la [prenda]? | Recordatorio visual + 3 formas de llevarla (lookbook) |
| +96h sin compra | Solo quedan [stock] unidades de la [prenda] | Urgencia real + enlace directo |

## 9.3. Workflow: Upgrade de tier

Disparado automáticamente cuando el sistema detecta cambio de tier:

- Tier 2: "Acabas de entrar al círculo Engaged. Esto desbloqueas..."

- Tier 3: "Eres Cliente RUBIK. Aquí tu 15% en próxima compra".

- Tier 4: "Bienvenido a Premium. Tu invitación a la preventa privada".

## 9.4. Reglas de oro de los emails

- Tono: directo, urbano, sin marketing speak ñoño. Mismo voice que la web.

- Personalización REAL: usar paleta del usuario, prendas que probó, no genéricos.

- Frecuencia máxima: 1 email/semana salvo confirmación o evento clave.

- Unsubscribe en 1 click (ya gestionado por Brevo).

- A/B testing de subject lines en cada nueva campaña.

# 10. Métricas clave y dashboard

## 10.1. KPIs del producto

| Métrica | Definición | Objetivo 3m | Objetivo 6m |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa captura email | % visitantes #section10 que dejan email confirmado | 12% | 18% |
| Tasa activación AR | % visitantes #section9 que activan cámara | 15% | 25% |
| Tiempo medio AR | Segundos por sesión AR (mediana) | 20s | 40s |
| Tasa generación IA | % que completa flujo Claude Vision | 8% | 15% |
| Tasa compartido viral | % que comparte estilo en redes | 3% | 7% |
| Conversión a compra | % perfiles que acaban comprando | 5% | 10% |
| Upgrade Tier 1→3 | % que pasa de Curioso a Cliente en 90d | 6% | 12% |
| ROAS sistema | Revenue / (desarrollo + APIs) acumulado | 1.5x | 3.5x |

## 10.2. Métricas de salud técnica

- Latencia P95 endpoints (objetivo: <500ms para style-profile, <8s para Claude Vision).

- Tasa de error (objetivo: <0.5% errores 5xx).

- Coste mensual API Anthropic (alerta a 200€, apagado a 300€).

- Tiempo medio de respuesta a solicitudes ARCO (objetivo: <7 días).

## 10.3. Métricas de compliance

- % perfiles con consent_version actualizada.

- Solicitudes ARCO procesadas en plazo (<30 días).

- Body_metrics expirados borrados automáticamente.

- Email_logs anonimizados >24 meses.

- Incidentes RGPD reportados a AEPD (objetivo: 0).

## 10.4. Dashboard interno

Implementación recomendada: Retool conectado a Supabase (capa gratuita Retool Cloud). Vistas:

- Vista 1 — Resumen: KPIs principales del mes, comparativa mes anterior.

- Vista 2 — Engagement: distribución por tier, top productos probados, top paletas.

- Vista 3 — Salud: errores recientes, gasto API, latencias.

- Vista 4 — ARCO: solicitudes pendientes, plazo restante, asignado a.

- Vista 5 — Marketing: emails enviados, open rate, click rate, unsubscribes.

# 11. Plan de pruebas previas a producción

## 11.1. Tests automatizados (cada commit)

- Unit tests de helpers: hash de UA, validación email, normalización paleta.

- Integration tests de endpoints: cada uno con casos de éxito + 3 errores típicos.

- Tests de RLS: simular llamadas con tokens distintos, verificar que cada usuario solo ve lo suyo.

- Tests de cron: cleanup_expired_biometrics ejecuta y borra correctamente.

## 11.2. Tests E2E manuales (cada sprint)

- Flujo completo Sprint 1: subir foto → consents → email → confirmación → ver perfil → borrar perfil.

- Flujo completo Sprint 2: activar cámara → consent biométrico → probar 3 prendas → capturar → verificar body_metrics.

- Flujo completo Sprint 3: simular interacciones → forzar upgrade tier → verificar email recibido.

- Flujo completo Sprint 4: subir foto → consent oneshot → recibir análisis Claude → compartir.

## 11.3. Tests cross-browser y dispositivo

| Plataforma | Versión mínima | Tests críticos |
| --- | --- | --- |
| Chrome desktop | 120+ | Todos los flujos |
| Safari macOS | 17+ | AR + Claude Vision |
| Safari iOS | 16+ | AR (especial atención a TensorFlow) |
| Chrome Android | 110+ | AR mobile + touch handlers |
| Firefox desktop | 120+ | Generador IA |
| Edge | 120+ | Generador IA |
| Samsung Internet | 23+ | AR Android |

## 11.4. Tests de carga

- Simular 100 generaciones IA simultáneas (k6 o Artillery).

- Verificar comportamiento si Anthropic API responde >10s o falla.

- Simular pico de 1000 captura-email/hora (Sprint 1).

- Verificar que cap mensual de gasto se respeta y apaga el feature.

## 11.5. Tests legales

- Auditar que cada checkbox de consent tiene texto único y registra en consents tabla.

- Auditar que DELETE /profile borra en cascada y deja audit_log.

- Auditar que GET /profile/export devuelve TODOS los datos del usuario.

- Auditar que body_metrics expira automáticamente a los 90 días.

- Test de revocación: usuario consiente, retira consent, verificar que datos se dejan de procesar inmediatamente.

# 12. Plan de incidentes y respuesta

## 12.1. Tipos de incidente

| Tipo | Ejemplo | Severidad | Notificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Brecha datos | Acceso no autorizado a BBDD | Crítica | AEPD <72h + afectados <72h |
| Bug funcional | Endpoint devuelve 500 | Alta | Equipo interno |
| Coste descontrolado | Anthropic supera cap | Media | Apagado automático |
| Sesgo en IA | Claude da recomendación inapropiada | Media | Documentar + mejorar prompt |
| Solicitud judicial | Orden de borrado masivo | Alta | Asesor legal |

## 12.2. Procedimiento brecha de datos (Art. 33 RGPD)

Plazo: notificación a AEPD en 72 horas desde que se tenga conocimiento.

- Detectar: alertas Cloudflare + logs Supabase + monitoring.

- Contener: revocar tokens API afectados, aislar BBDD, suspender endpoints comprometidos.

- Evaluar: cuántos usuarios afectados, qué datos comprometidos, gravedad del riesgo.

- Decidir: ¿se notifica a AEPD? (sí, por defecto, salvo riesgo demostrable como bajo).

- Notificar AEPD: formulario online en sede.aepd.gob.es. Incluir: naturaleza, afectados, consecuencias, medidas tomadas.

- Notificar afectados: si hay alto riesgo, email directo a cada usuario afectado en lenguaje claro.

- Documentar: registro interno completo (Art. 33.5 RGPD), incluso si no se notifica.

- Post-mortem: análisis de causa raíz, plan de mejora, comunicación al equipo.

## 12.3. Procedimiento sesgo en recomendación IA

Si Claude devuelve una recomendación inapropiada (sesgada, ofensiva, errónea):

- Frontend tiene botón "Reportar este análisis".

- Reporte se guarda en BBDD con la imagen NO (no se almacena), pero sí: análisis textual + recomendaciones + razón del reporte.

- Equipo revisa semanalmente reportes y mejora prompt.

- Si el sesgo es sistémico, se documenta en /legal/ai-transparency.

## 12.4. Apagado automático del feature IA

Cuando coste mensual supera 250€ (alerta) o 300€ (cap), Edge Function devuelve error 402 sin llamar a Anthropic.

Frontend muestra: "El generador IA está temporalmente fuera de servicio. Mientras tanto, prueba el generador cromático básico (sin IA)".

Restablecimiento manual por admin tras revisión de causa.

# 13. Plan de mejora continua

## 13.1. Revisión trimestral

- Análisis de prompts de Claude con casos reales: ¿qué recomendaciones funcionaron, cuáles no?

- Tuning del prompt en base a reportes de usuarios.

- Revisión de reglas de tier: ¿siguen siendo justas y motivadoras?

- A/B test de copy de emails con mejores resultados.

## 13.2. Revisión semestral

- Auditoría interna de compliance: ¿se respetan retenciones?

- Revisión de política de privacidad por cambios legales (AEPD publica updates).

- Revisión de stack: ¿hay mejor modelo IA disponible? ¿precios cambiados?

- Encuestas a usuarios del Club Premium: ¿qué quieren ver mejorado?

## 13.3. Revisión anual

- Auditoría externa de seguridad (penetration testing).

- Revisión legal exhaustiva por asesor.

- Renovación de SSL, tokens API, contraseñas internas.

- Análisis de ROI total y decisión de inversión Volumen 02.

# 14. Presupuesto detallado y costes recurrentes

## 14.1. Costes de desarrollo (one-time)

| Concepto | Horas | Coste (€) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Generador N1 + Backend RGPD) | 60-80 | 1.800-2.500 | Incluye DOI + endpoints ARCO |
| Sprint 2 (AR Nivel 2) | 80-120 | 2.800-4.200 | Incluye gestión legal biométricos |
| Sprint 3 (Tiers + Club) | 60-90 | 2.100-3.200 | Incluye Art. 22 transparencia |
| Sprint 4 (Claude Vision) | 60-90 | 2.100-3.200 | Incluye AI Act compliance |
| Subtotal desarrollo | 260-380 | 8.800-13.100 | @35€/h |
| Endpoints ARCO complementarios | 10-15 | 350-700 | Solo si se separa del Sprint 1 |
| Asesor legal RGPD | 8-12h legal | 500-900 | 3 sesiones distribuidas |
| Asesor AI Act / IA | 4-6h legal | 200-400 | Una sesión Sprint 4 |
| TOTAL DESARROLLO + LEGAL |  | 9.850-15.100 |  |

## 14.2. Costes recurrentes (mensuales)

| Servicio | Capa gratuita | Coste estimado | Cuándo escala |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Sí (500MB BBDD, 2GB transferencia) | 0 - 25 € | >1500 usuarios activos |
| Brevo (email) | Sí (300/día) | 0 - 19 € | >9000 emails/mes |
| Anthropic API | No | 30 - 100 € | ~1000-3500 análisis/mes |
| Cloudflare | Sí (CDN + WAF) | 0 € | Siempre gratuito para esto |
| Vercel/Netlify hosting | Sí | 0 € | Tráfico bajo |
| Iubenda Pro (legal) | No | 6 - 9 € | Siempre |
| Retool (dashboard) | Sí (5 usuarios) | 0 - 10 € | Equipo grande |
| TOTAL recurrente |  | 36 - 163 €/mes |  |

## 14.3. Costes adicionales eventuales

- Auditoría externa seguridad: 800-1.500€ una vez al año.

- Asesor legal renovación texto: 200-400€ al año.

- Tester usabilidad con usuarios reales: 300-600€ por ronda.

- Sesión fotográfica adicional para nuevas prendas: 500-1.500€ por sesión.

## 14.4. Hipótesis de retorno

Si la web genera 1.000 visitas/mes a las secciones AR + IA:

- 15% deja email → 150 leads cualificados/mes.

- 5% de los leads convierte a compra (ticket medio 150€) → 7-8 ventas/mes adicionales = 1.125 €/mes extra.

- ROI de inversión inicial: ~12 meses solo con conversión directa.

- Valor adicional: BBDD propia de 1.800 perfiles cualificados/año (activo defensible).

Realismo del retorno Estas hipótesis son optimistas pero no irreales. Para una marca de moda con producto premium y comunicación bien hecha, 5% de conversión y 15% de captura de email son alcanzables. Si las cifras reales caen al 50% de lo proyectado, el ROI se duplica a 24 meses pero sigue siendo positivo. Si caen al 25%, hay que replantear el sistema (señal de que el producto no resuena con la audiencia). Recomendación: medir desde día 1 de producción. Sprint 5 (no incluido en este plan) sería ajustes finos basados en datos reales.

# 15. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Multa RGPD por consent inválido | Crítico | Media | Asesor legal + audit_log + texto consents revisado |
| Brecha de datos personales | Crítico | Baja | RLS Supabase + Cloudflare WAF + auditoría |
| Coste API Anthropic descontrolado | Alto | Media | Cap mensual + alertas + apagado automático |
| Calidad AR baja (luz, encuadre) | Medio | Alta | UX guiada + fallback elegante |
| Adopción baja del Club RUBIK | Alto | Media | A/B test offers + análisis trimestral |
| Claude da recomendación errónea | Medio | Media | Disclaimer AI Act + reporte usuarios + tuning prompt |
| TensorFlow falla en Safari iOS | Alto | Media | Testing dedicado + fallback Color Thief |
| Spam en captura de email | Medio | Alta | Double opt-in + rate limiting + Cloudflare |
| Performance baja con 4G | Medio | Media | Lazy load TensorFlow + preload metadata |
| Dependencia de Anthropic API | Alto | Baja | Wrapper para cambiar a OpenAI sin reescribir |

# 16. Anexos

## Anexo A — Prompt curado para Claude Vision

Versión 1.0. A iterar trimestralmente con casos reales.

Eres el estilista virtual de RUBIK SOTA, una marca española de moda urbana industrial nacida en 2025. La estética RUBIK SOTA combina disrupción visual con identidad de marca: prendas oversize, paleta dominante en negros, ocres, naranjas señal y grises industriales. CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN VOLUMEN 01 (10 prendas): 0. Chaqueta Industrial - 189€ - tonos oscuros, silueta cuadrada, detalles técnicos 1. Pantalón Cargo Técnico - 149€ - utilidad, bolsillos múltiples, tonos terrosos 2. Camisa Deconstruida - 119€ - blanco roto, asimétrica, costuras visibles 3. Parka Industrial - 219€ - oversize, capucha estructurada, tonos urbanos 4. Sudadera Heavy - 99€ - corte amplio, gráficos minimales, monocromo 5. Bermuda Workwear - 89€ - canvas resistente, beige militar 6. Chaleco Multibolsillo - 159€ - utilidad, capa intermedia, técnico 7. Jersey Oversize - 129€ - punto grueso, hombros caídos, tonos sobrios 8. Pantalón Slouchy - 139€ - silueta amplia ajustada en tobillo 9. Top Técnico - 79€ - segunda piel, materiales performance, estética brutalista TU TAREA: Analiza la imagen del usuario y devuelve una recomendación de 2-3 prendas del catálogo. La respuesta debe ser: 1. Un análisis narrativo de 60-80 palabras describiendo el look del usuario (qué prendas lleva, paleta dominante, vibe general). 2. Una lista de 2-3 prendas recomendadas con: ID, nombre, precio, y razón específica conectando la prenda con el look del usuario (no genérica). 3. Una paleta de 3 colores hex dominantes detectados. 4. 3-4 style_tags que describan el estilo (ej: "streetwear", "monocromo", "oversize", "tecnowear"). TONO: - Directo, sin marketing speak, urbano pero no forzado. - Como un estilista que conoce de moda pero habla de tú a tú. - Sin emoticonos. Sin signos de exclamación gratuitos. - En el idioma del usuario (detecta del contexto, default castellano). IMPORTANTE: - Si NO hay persona visible en la imagen, responde solo con {"error":"no_person_detected"}. - Si la imagen muestra contenido inapropiado, responde con {"error":"inappropriate_content"}. - NO inventes prendas que no estén en el catálogo. - NO recomiendes más de 3 prendas (calidad sobre cantidad). FORMATO DE RESPUESTA (JSON estricto): { "analysis": "...", "palette": [{"hex":"#...","name":"...","pct":XX}, ...], "style_tags": ["...","..."], "recommended_products": [ {"id":N, "name":"...", "price":XXX, "reason":"..."} ] }

## Anexo B — Checklist legal antes de lanzar

- Política de privacidad publicada y revisada por asesor legal.

- Texto de cookies banner cumple Guía AEPD 2023 (3 botones reales con efecto distinto).

- 4 consents granulares con casillas separadas, no marcadas por defecto.

- Página /legal/club-tiers con explicación transparente Art. 22.

- Página /legal/derechos con cómo ejercer ARCO.

- Página /legal/ai-transparency con info AI Act.

- Endpoints ARCO operativos y testeados.

- Audit_log activo registrando acciones sensibles.

- Cron de borrado biométricos verificado.

- Registro de actividades de tratamiento (Art. 30) actualizado.

- Responsable de tratamiento identificado y comunicado al usuario.

- Procedimiento incidentes documentado y comunicado al equipo.

- Email de contacto privacidad@rubiksota.com operativo y monitoreado.

- Backup BBDD diario (Supabase Pro o externo).

- SSL válido (gestionado por Vercel/Netlify automático).

- Cloudflare WAF activo con reglas anti-bot.

## Anexo C — Glosario

AEPD: Agencia Española de Protección de Datos. Autoridad supervisora del RGPD en España.

AI Act: Reglamento UE 2024/1689 sobre inteligencia artificial. En vigor desde agosto 2024.

ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición. Derechos del titular sobre sus datos.

Double opt-in (DOI): Confirmación en dos pasos del email: el usuario lo introduce + confirma vía link.

ePrivacy: Directiva UE sobre privacidad en comunicaciones electrónicas. Regula cookies y tracking.

JSONB: Tipo de columna PostgreSQL para JSON binario. Eficiente y consultable.

LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, transposición española del RGPD.

MoveNet: Modelo de Google para detección de keypoints corporales en imagen/vídeo, optimizado para web.

RGPD: Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679.

RLS: Row Level Security. Política de acceso a nivel de fila en PostgreSQL/Supabase.

Tier: Nivel del usuario en el sistema de fidelidad Club RUBIK (1 a 4).

## Anexo D — Enlaces de documentación

Supabase: https://supabase.com/docs

Anthropic API (Claude): https://docs.anthropic.com/en/api

TensorFlow.js MoveNet: https://github.com/tensorflow/tfjs-models/tree/master/pose-detection

Color Thief: https://github.com/lokesh/color-thief

Brevo (email): https://developers.brevo.com

Cloudflare Workers: https://developers.cloudflare.com/workers

Guía AEPD Cookies 2023: https://www.aepd.es/guias/guia-cookies.pdf

AI Act: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Iubenda (política privacidad generada): https://www.iubenda.com

— FIN DEL DOCUMENTO —

Este documento constituye el plan completo de implementación técnica del Vestidor IA y el Recomendador de Estilo de RUBIK SOTA, alineado con compliance RGPD y AI Act. Su entrega es el punto de partida para el inicio de Sprint 1.